## Slide 1: SWE Projekttag
Gruppe 3

## Slide 2: Unterstützung
Sprint Planning
  Erster Plan
  Aufwandseinschätzung
Daily
Retro
  Aufarbeitung und bessere neue Planung
Burn Down Chart
  Grafische Unterstützung

## Slide 6: Burn Down Chart gesamt
Chart: Release Burndown Chart
| 0.40625 | 0.41666666666666669 | 0.42708333333333331 | 0.4375 | 0.44791666666666669 | 0.45833333333333331 | 0.46875 | 0.47916666666666669 | 0.48958333333333331 | 0.52083333333333337 | 0.53125 | 0.54166666666666663 | 0.55208333333333337 | 0.5625 | 0.57291666666666663 | 0.58333333333333337 | 0.59375 | 0.60416666666666663
Planned Burndown | 61 | 57.4118 | 53.8235 | 50.2353 | 46.6471 | 43.0588 | 39.4706 | 35.8824 | 32.2941 | 28.7059 | 25.1176 | 21.5294 | 17.9412 | 14.3529 | 10.7647 | 7.1765 | 3.5882 | 0
Real Burndown | 61 | 57.8 | 55 | 53 | 49 | 46.5 | 44 | 39.4 | 37 | 34 | 30 | 29 | 23 | 18 | 13 | 6 | 0 | 0
Remaining Tasks | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17 | 15 | 14 | 12 | 11 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0

## Slide 7
Gruppe 3