Retro IT2

zu überprüfen wie der vergangene Sprint in Bezug auf die beteiligten Personen, Beziehungen, Prozesse und Werkzeuge verlief;

* Burndownchart
  + Gute Einsicht in den Verlauf
* Implementierung
  + Pairprogramming verlief besser
* Dokumentation
  + Besserung der Übersicht und Zuständigkeit.

die wichtigsten gut gelaufenen Elemente und mögliche Verbesserungen zu identifizieren und in eine Reihenfolge zu bringen;

* Tests
  + benötigen länger als gedacht
* Implementierung/Hardware
  + Fehlverhalten beim Drucken des Buttons

einen Plan für die Umsetzung von Verbesserungen der Arbeitsweise des Scrum Teams zu erstellen.

* Tests
  + Besser ausdefinieren und Planen
* Aufwandschätzung
  + Optimieren/ Puffer einplanen
* Pairprogramming
  + Kontinuierlicher Verbesserungsprozess