Retro IT3

zu überprüfen wie der vergangene Sprint in Bezug auf die beteiligten Personen, Beziehungen, Prozesse und Werkzeuge verlief;

* Burndownchart
  + Gute Unterstützung für erreichen der Ziel
* Implementierung
  + Pairprogramming Zusammenarbeit und Einteilung wurde optimiert
* Tests
  + Mehr Zeit wurde eingeplant, dadurch wurde eine erfolgreiche Prüfung durchgeführt und ohne Fehler eingecheckt.

die wichtigsten gut gelaufenen Elemente und mögliche Verbesserungen zu identifizieren und in eine Reihenfolge zu bringen;

* Implementierung/Hardware
  + Reaktionszeit der Buttons berücksichtigen

einen Plan für die Umsetzung von Verbesserungen der Arbeitsweise des Scrum Teams zu erstellen.

* Pairprogramming
  + Kontinuierlicher Verbesserungsprozess